ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации

долгосрочной муниципальной целевой программы

Кировского сельсовета Энергосбережение и повышение

Энергоэффективности (2016-2020 годы)

за отчетный 2016-2018 финансовый год

|  |  |
| --- | --- |
| Nп/п | Финансовое обеспечениереализации мероприятий 2017 год |
| Наименование мероприятия программы | источник | объем, тыс.руб. |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Приобретение энергосберегающих ламп | Бюджет муниципального образования Кировский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 7,0 | 70 | 10,0 | 9,8 | 100 | 10,0 |  |  |
| 2 | Оплата услуг по уличному освещению  | Бюджет муниципального образования Кировский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 212,0 | 212,0 | 100 | 487,5 | 379,4 | 78 | 537,5 |  |  |
| 3 | Модернизация уличного освещения | Бюджет муниципального образования Кировский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | 171,1 | 95 | 10,0 |  |  |
| 4 | Содержание уличного освещения | Бюджет муниципального образования Кировский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Мероприятие «Приобретение электротоваров, замена электропроводки для текущего ремонта муниципальной квартиры по адресу с. Алтай, пер. Школьный, д. 2, кв. 4» | Бюджет муниципального образования Кировский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 17,3 | 100 | 0 |  |  |
| 6 | Мероприятие «Приобретение энергосберегающих ламп для МБУК Кировский СДК» | Бюджет муниципального образования Кировский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Мероприятие «Ремонт помещения здания администрации» | Бюджет муниципального образования Кировский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |  |  |
| Оценка эффективности реализации МП | Х | 0 | положительная | положительная |  |