Российская Федерация

Администрация Кировского сельсовета

Алтайского района

Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2015 № 60

с. Кирово

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета на 2016-2022 годы» |

Руководствуясь Уставом муниципального образования Кировский сельсовет, администрация Кировского сельсовета

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить муниципальную программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета на 2016-2022 годы» (приложение 1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу с 01.01.2016 года.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Кировского сельсовета И.В. Манаенко

Приложение 1

к постановлению администрации

Кировского сельсовета

от 28.09.2015 № 60

Муниципальная программа

«Модернизация коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета

на 2016-2022 годы»

с. Кирово

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Лист |
| Паспорт Программы | 3 |
| 1. Характеристика проблемы | 4 |
| 2. Основные цели и задачи | 4-5 |
| 3. Перечень программных мероприятий | 5-6 |
| 4. Обоснование ресурсного обеспечения | 7 |
| 5. Механизм реализации | 8 |
| 6. Оценка эффективности | 8 |

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета на 2016-2022 годы» |
| Дата принятия решения о разработке программы, дата утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Во исполнение Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Распоряжение Главы Кировского сельсовета от 05.08.2015 №35 «О создании рабочей группы для разработки муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета на 2016-2022 годы» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Кировского сельсовета |
| Муниципальный заказчик-координатор | Администрация Кировского сельсовета |
| Цели и задачи программы | Целевые показателя:  -перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения;  -надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;  -качества коммунальных ресурсов. |
| Показатели результативности (индикаторы) | -Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016-2022 годы |
| Перечень подпрограмм | \_\_\_\_\_ |
| Объемы и источники финансирования | Общее финансирование программы из бюджета МО Кировский сельсовет составляет 70 тысяч рублей:  - 2016 год – 10 тыс. руб.;  - 2017 год – 10 тыс. руб.;  - 2018 год – 10 тыс. руб.;  - 2019 год – 10 тыс. руб.;  - 2020 год – 10 тыс. руб.;  -2021 год – 10 тыс. руб.;  - 2022 год – 10 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.  Приведение объектов коммунальной инфраструктуры в состояние отвечающее современным техническим требованиям и нормам.  Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами. |

**I. Характеристика**

На территории поселения из-за ограниченных финансовых возможностей тепло-водоснабжающая организация не проводит реконструкции и модернизации отрасли.

Из бюджета поселения и собственных средств ЖКХ на ремонт объектов ежегодно выделяются финансовые средства, но их хватает лишь на объекты, находящиеся в аварийном состоянии и требующих незамедлительного ремонта либо замены.

В ведении ЖКО (жилищно-коммунальной организации) находится котельная, работающая на 4-х водогрейных котлах, 2 из которых были заменены в 2009 году, а два котла с износом 90% требуют замены.

Теплотрассы протяженностью 1,1 км. с 2009 года не ремонтируется, износ составляет в 70%.

В связи с прогоранием металла, капитального ремонта требует транспортер золоудаления.

В настоящее время котлы на котельной работают в прямоточном режиме, т.е. котловая вода напрямую поступает в тепловые сети. Подпитка котлов свежей сырой водой приводит к быстрому, неограниченному по толщине слоя, отложению накипи на стенках труб, что в свою очередь ведет к снижению теплотехнических характеристик котлов и как следствие, к росту аварийности котлов и резкому снижению межремонтных сроков.

Исправить существующее положение дел и существенно снизить расходы по ремонту котлов возможно установкой в котельной ВПУ. Тогда котлы будут питаться уже очищенной оборотной котловой водой, а вода для подачи в тепловые сети будет приготавливаться в водо- подготовительных устройствах. Это позволит питать котлы по замкнутому циклу и как минимум, двукратно увеличить межремонтные сроки котлов. Для реализации этого технического решения требуется высокоэффективная система водоподготовки. В настоящее время химводоподготовка отсутствует.

Программа разрабатывается администрацией Кировского сельсовета на основании генерального плана поселения и включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, схемами теплоснабжения, [схемами](consultantplus://offline/ref=0831B9A15471A91FB55C7916BBC3B292750816C296935D6F48F628522C36F8A6F2C28FAD88CC68BBH2QEJ) водоснабжения, программами в области обращения с отходами.

Организация, осуществляющая электро-, тепло-, водоснабжение и организация оказывающая услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, разрабатывает бизнес-планы, которые не были включены в схемы и программу на долгосрочный период, генеральную схему Генплана, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения, программу по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.».

**II. Основные цели и задачи**

Основными целями Программы являются создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНИП, обеспечивающими комфортные условия содержания в учреждениях поселения:

- повышение эффективности функционирования коммунального хозяйства;

- улучшение качества предоставления коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:

* обеспечение финансового оздоровления предприятия коммунального комплекса Кировского сельсовета;
* проведение модернизации инженерной инфраструктуры с привлечением бюджетных и внебюджетных средств;
* обеспечение условий для снижения издержек, техническое перевооружение на основе энерго и ресурсосберегающих технологий.

**III. Перечень программных мероприятий**

В связи с принятием Генерального плана Кировского сельсовета, в соответствии со схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения, настоящая программа включает в себя:

а) показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом поселения;

б) показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов;

в) мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения новых объектов капитального строительства;

г) мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах;

д) мероприятия, направленные на повышение надежности электро-, тепло-, водоснабжения и качества коммунальных ресурсов;

е) мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, тепло-, водоснабжения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

ж) мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду;

з) мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения;

и) прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, тепло-, водоснабжение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (далее - тарифы), исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой;

к) действующие тарифы, утвержденные уполномоченными органами;

л) оценку доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценку совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы на соответствие критериям доступности.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Наименование мероприятий | Средства сметного бюджета тыс. руб. | Объем финансирования тыс. руб. | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Кирова  с. Кирово | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Жаворонкова с. Кирово | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Жаворонкова с. Кирово | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Буденного с. Кирово | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Енисейская с. Кирово | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 6 | Замена котла в центральной котельной с. Кирово | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 7 | Установка циркуляционного насоса К55/90 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | ИТОГО | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

**IV. Обоснование ресурсного обеспечения**

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат на модернизацию и восстановление систем инженерного обеспечения коммунального комплекса Кировского сельсовета с применением современных эффективных материалов и технологий.

В бюджете Кировского сельсовета предусмотрено на реализацию Программы 70 тыс. руб., в том числе по годам:

|  |  |
| --- | --- |
| Годы реализации программы | Бюджет муниципального образования Кировский сельсовет тыс. руб. |
| 01 | 02 |
| 2016 | 100.0 |
| 2017 | 20.0 |
| 2018 | 20.0 |
| 2019 | 20.0 |
| 2020 | 20.0 |
| 2021 | 20.0 |
| 2022 | 20.0 |

**V. Механизм реализации**

Управление ходом реализации Программы осуществляет Администрация Кировского сельсовета.

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Кировского сельсовета.

Администрация Кировского сельсовета организует реализацию Программы в рамках своих полномочий:

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы;

- подготовка отчетов о реализации Программы.

Проведение процедуры размещения муниципальных заказов по Программе осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Муниципальным заказчиком Программы осуществляется:

- координация исполнения программных мероприятий;

- оценка эффективности реализации Программы;

Основным механизмом реализации Программы является нормативно-правовая база, которая основывается на положениях законов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Республики Хакасия, нормативных правовых актов Кировского сельсовета.

**VI. Оценка эффективности**

Оценка социально-экономической эффективности программы производится согласно следующих показателей результативности:

-снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

-приведение объектов коммунальной инфраструктуры в состояние отвечающее;

- современным техническим требованиям и нормам;

-обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами.

Результативность программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результативности (индикаторов) | Характеристика | |
| Количественная, % | Качественная (в сравнении с предыдущим годом), % |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 1 | 2016 | 75 | 4 |
| 2 | 2017 | 68 | 5 |
| 3 | 2018 | 60 | 6 |
| 4 | 2019 | 55 | 7 |
| 5 | 2020 | 45 | 8 |
| 6 | 2021 | 35 | 9 |
| 7 | 2022 | 0 | 10 |