Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Кировского сельсовета

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.09.2018                                                                                                                 № 18-р

с. Кирово

О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающей организации и потребителей к отопительному сезону 2018-2019 года.

В соответствии со ст. 41, 47 Устава муниципального образования Кировский сельсовет:

- Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающей организации и потребителей к отопительному сезону 2018-2019 года. (приложение 1).

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов администрации Кировского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года. (приложение2)

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Кировского сельсовета					      И.В. Манаенко

Приложение 1

к распоряжению администрации

Кировского сельсовета

от 03.09.2018 № 18-р

Состав комиссии

по проверке готовности теплоснабжающей организации и потребителей к отопительному сезону 2018-2019 года.

| № п/п | Фамилия Имя Отчество | должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Манаенко Ирина Викторовна | Глава Кировского сельсовета |
| 2 | Петров Антон Павлович | Директор МУП «Импульс» |
| 3 | Яненко Николай Григорьевич | Слесарь МУП «Импульс» |
| 4 | Радченко Любовь Михайловна | Директор Кировской СОШ (по согласованию) |
| 5 | Мисюра Марина Адальбертовна | Завхоз Кировской СОШ (по согласованию) |
| 6 | Базынай Марта Кысыгбайовна | Заведующая Кировской Врачебной Амбулаторией (по согласованию) |
| 7 | Пирогова Екатерина Вячеславовна | Заведующая МБДОУ «Колокольчик» (по согласованию) |
| 8 | Шульга Наталья Викторовна | Завхоз МБДОУ «Колокольчик» (по согласованию) |
| 9 | Яненко Ирина Леонидовна | Директор Кировского дома Культуры (по согласованию) |
| 10 | Сафронов Василий Васильевич | Начальник управления ЖКХ Алтайского района (по согласованию) |

Приложение к распоряжению

администрации Кировского сельсовета

от 03.09.2018 № 18-р

План мероприятий

по подготовке объектов администрации Кировского сельсовета к работе

в осенне-зимний период 2018-2019 года.

| Мероприятия | Сроки выполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- |
| Провести обследование зданий администрации Кировского сельсовета и гаража; | до 10.09.2018 | Выполнено |
| Провести обследование соединений оборудования теплового пункта с водопроводом административного здания; | до 10.09.2018 | Выполнено |
| Провести обследование состояние трубопроводов, запорной арматуры в тепловом пункте здания администрации; | до 10.09.2018 | Выполнено |
| Осуществить контроль по проведению гидравлических испытаний, системы отопления здания администрации; | до 10.09.2018 | Выполнено |
| Провести обследование зданий администрации Кировского сельсовета о наличии приборов учета тепловой энергии в тепловом пункте. | до 10.09.2018 | Выполнено |
| Осуществить контроль по промывке запорной арматуры здания администрации Кировского сельсовета; | до 10.09.2018 | Выполнено |
| Разработать инструкцию по обеспечению, сохранению внутренних систем отопления, водопровода, канализации в случае отключения электрической и тепловой энергии; | до 10.09.2018 | Выполнено |
| Подготовить акт сверки задолженности за поставленную тепловую энергию. | до 11.09.2018 | Выполнено |

Глава Кировского сельсовета 						И.В. Манаенко