Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация  Кировского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2017						     		                                 № 29-п

с. Кирово

Об утверждении Графика мероприятий по передаче в концессию объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения Кировского сельсовета

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования Кировский сельсовет, Администрация Кировского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить График мероприятий по передаче в концессию объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения Кировского сельсовета (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Кировского сельсовета                                                      И. В. Манаенко

Приложение к

постановлению Администрации Кировского сельсовета

от 25.05.2017 №29-п

График мероприятий

по передаче в концессию объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения Кировского сельсовета

В соответствии с действующим законодательством  с 01.01.2015 года объекты теплоснабжения и водоснабжения находящиеся в муниципальной собственности Кировского сельсовета, по которым дата ввода в эксплуатацию на день передачи имущества составляет более пяти лет, либо если срок ввода в эксплуатацию по имуществу не известен, то передача прав владения и (или) пользования данными объектами осуществляется только по концессионному соглашению.

В связи с тем, что муниципальные инженерные сети имеют сроки эксплуатации более пяти лет, котельную с. Кирово, расположенную по адресу: с. Кирово, ул. Ленина 109, сети теплоснабжения,  насосные станции, сети водоснабжения, водонапорные башни, водозаборные скважины, которые в настоящее время находятся в безвозмездном пользовании. Срок договора безвозмездного пользования заканчивается 01.09.2017 года.

В целях передачи в концессию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности  Кировского сельсовета, необходимо выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка перечня имущества подлежащего передачи в концессию | До 29.05.2017 год |
| 2 | Подготовка отчета о техническом обследовании передаваемого в концессию имущества | До 29 .05.2017 год |
| 3 | На основании отчета о техническом обследовании передаваемого в концессию имущества, утвержденных схем теплоснабжения, схем водоснабжения сформировать задание и основные мероприятия, которые необходимо выполнить концессионеру | До 01.06.2017 год |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | В целях определения срока окупаемости инвестиций, проработать с Государственным комитетом по тарифам РХ вопрос в части определения: 1.) долгосрочных тарифов и параметров регулирования тарифов (долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера) 2.) предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения 3.) плановых значений показателей деятельности концессионера (минимально допустимые плановые значения показателей) и иные показатели предусмотренные в п.1.2 ст. 23 ФЗ от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ | До 01.07.2017 год |
| 5 | В целях определения объема инвестиций в имущество, подготовить экономический расчет стоимости запланированных мероприятий | До 01.07.2017 год |
| 6 | Определить сроки действия концессионного соглашения (данный показатель зависит от окупаемости инвестиций) | До 01.07.2017 год |
| 7 | Принятие решения по обязательствам концедента по финансированию части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения | До 01.07.2017 год |
| 8 | Принять решение о заключении концессионного соглашения в соответствии со ст. 22 ФЗ от 21.07.2005 г. № 115- ФЗ (утверждается постановлением администрации Кировского сельсовета) | До 01.07.2017 год |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 | Разработать конкурсную документацию | До 10.07.2017 год |
| 10 | Создать конкурсную комиссию и утвердить её персональный состав | До 10.07.2017 год |
| 11 | Объявить конкурс | До 10.07.2017 год |
| 12 | Заключить концессионное соглашение | До 10.10.2017 год |