# Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Кировского сельсовета

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2017                                                                                                      № 31-п

с. Кирово

О проведении работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Кировского сельсовета

В целях обеспечения санитарного порядка на территории Кировского сельсовета, администрация Кировского сельсовета

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить мероприятия по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов Кировского сельсовета,  провести с 01.06.2017 по 31.07.2017 года двухмесячник по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов Кировского сельсовета (приложение №1)

16.06.2017 провести субботник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов Кировского сельсовета.

2. Утвердить состав комиссии администрации Кировского сельсовета по выполнению мероприятий проведения месячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния на территории Кировского сельсовета (приложение №2).

3. Комиссии администрации Кировский сельсовет по выполнению мероприятий проведения месячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния на территории Кировского сельсовета подвести итоги мероприятий и определить победителей по номинациям в срок до 01.08.2017 года (приложение №3).

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, предпринимателям обеспечить должный уровень санитарного состояния закрепленных территорий, образцовой содержание торговых площадей, производственных площадок.

5. Директору МБОУ Кировской средней школы Радченко Л.М., Алтайской начальной школы - сад Поцелуевой О.В. обеспечить активное участие школьников в проведении работ  по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния на территории  Кировского сельсовета.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Кировского сельсовета                                                                 И.В. Манаенко

Приложение1

к постановлению

от 01.06.2017 №31-п

П Л А Н

# мероприятий по  благоустройству,  озеленению, улучшению санитарного состояния

# на территории   Кировского сельсовета

| №/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка придомовых территорий от шлака и мусора, ремонт фасадов домов, изгороди. | до 01.07.2017 | Жители села |
| 2 | Провести субботник по очистке территорий учреждений и организаций | до 16.06.2017 | Руководители учреждений и организаций |
| 3 | Санитарная уборка кладбищ | до 01.06.2017 | МУП «Кировское» |
| 4 | Посадка деревьев и кустарников 200 шт. | до 05.06.2017 | Руководители учреждений и организаций |
| 5 | Ремонт и покраска остановок пассажирского транспорта | до 15.06.2017 | Администрация Кировского сельсовета |
| 6 | Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников | до 09.06.2017 | Руководители учреждений и организаций |
| 7 | Приведение в надлежащее санитарное состояние улиц, в т.ч.: | до 14.06.2017 | Администрация Кировского сельсовета |
| 8 | - перевод уличного освещения на автоматическое включение по ул. Ленина, ул. Кирова. | до 15.08.2017 | Администрация Кировского сельсовета |
| 9 | - содержание автомобильных дорог | постоянно | Администрация Кировского сельсовета |
| 10 | - установка и ревизия дорожных знаков и указателей общественного транспорта | до 30.06.2017 | Администрация Кировского сельсовета |
| 11 | Подготовка клумб и посадка цветов | до 10.06.2017 | Руководители учреждений и организаций |
| 12 | Ликвидация несанкционированных свалок | до 01.09.2017 | Администрация Кировского сельсовета |
| 13 | Установка и ремонт архитектурных форм | до 01.07.2017 | Администрация Кировского сельсовета |
| 14 | Установка малых форм на детской площадке | до 10.06.2017 | Администрация Кировского сельсовета |

Приложение 2

к постановлению администрации

Кировского сельсовета

от 01.06.2017 № 31-п

С О С Т А В

комиссии администрации Кировского сельсовета  по проведению месячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния на территории Кировского сельсовета.

Председатель комиссии

Манаенко И.В.- глава  Кировского сельсовета,

члены комиссии:

Щербаков А.П.- директор ООО «Бирюса» (по согласованию)

Рыбков. П.И.- председатель Совета ветеранов (по согласованию)

Яненко И.Л. - председатель женского Совета (по согласованию)

Приложение 3

к постановлению администрации

Кировского  сельсовета

от 01.06.2017 № 31-п

П Е Р Е Ч Е Н Ь

номинаций для проведения конкурсов на территории

Кировского сельсовета

1. «Лучший цветник» (клумба)

2. «Лучшая частная усадьба»

3. «Самая благоустроенная территория»